###### **Podsumowanie wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**

Celem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jest wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski skutkujące wzrostem konkurencyjności i zatrudnienia głównie poprzez poprawę warunków inwestowania, wzrost aktywności zawodowej mieszańców oraz wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce.

Województwo Wielkopolskie otrzymało łącznie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie WRPO kwotę **1, 33 mld euro**, w tym dodatkowe środki z Brukseli w łącznej wysokości niemal **60 mln euro**, które pochodzą z:

- Krajowej Rezerwy Wykonania **(48, 2 mln euro)**,

- tzw. dostosowania technicznego **(11, 5 mln euro)**.

Realizowane projekty obejmują wiele różnych dziedzin. Są to m.in.: drogi, środowisko, edukacja   
i ochrona zdrowia, inwestycje w MSP, transport miejski, kultura i turystyka. Największą liczbę przedsięwzięć pod względem wartości dofinansowania stanowią projekty drogowe, projekty z zakresu infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia publicznego oraz projekty środowiskowe.

Dotychczas **ogłoszono 73 konkursy** dotyczące różnych działań WRPO. Największym zainteresowaniem cieszyły się te skierowane do przedsiębiorców – w ramach Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP. **Tylko na jeden konkurs złożono ponad tysiąc wniosków**.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się także konkurs dotyczący **poprawy dostępności dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu, powiatowych i gminnych** (Działanie 2.2), gdzie wartość wniosków o dofinansowanie prawie sześciokrotnie przekroczyła przeznaczoną na ten konkurs alokację (ilość pieniędzy).

Po przeprowadzeniu oceny formalnej, merytorycznej i uwzględnieniu dostępnej kwoty alokacji do dofinansowania wybrano dotychczas **2 142 projektów**, a przyznane dofinansowanie to kwota   
**5 910 476 329,72 zł**.

Zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania przewyższyło kwotę dostępnych w ramach konkursów środków, dlatego utowrzono **listę rezerwową,** na której obecnie znajduje się **1 146 projektów** wnioskujących o **1 092 134 452,85** **zł** dofinansowania.

W ramach WRPO **podpisano 2 013 umów o dotację** (wg stanu na 2 października br.). Wartość ogółem wszystkich realizowanych projektów wynosi **9 138 191 548,59 zł**, natomiastłącznakwota dofinansowania ze środków UE – **5 064 814 229,20 zł**. Wykorzystanie alokacji WRPO w odniesieniu do kontraktacji jest następujące:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WRPO | Alokacja EFRR | | Liczba podpisanych umów | Kontraktacja EFRR /wartość podpisanych umów 02.10.2013 | % wykorzystania alokacji |
| € | PLN | szt. | PLN | % |
|
| Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw | 343 367 888 | 1 451 759 430 | 1291 | 1 268 847 814 | 87,40% |
| Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna | 537 661 547 | 2 273 233 021 | 187 | 1 980 942 640 | 87,14% |
| Priorytet III Środowisko przyrodnicze | 173 821 000 | 734 915 188 | 203 | 724 255 625 | 98,55% |
| Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych | 54 060 000 | 228 565 680 | 8 | 248 173 746 | 108,58% |
| Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego | 121 284 097 | 512 789 162 | 119 | 474 013 302 | 92,44% |
| Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe | 61 470 000 | 259 895 160 | 132 | 237 749 457 | 91,48% |
| Priorytet VII Pomoc techniczna | 40 909 000 | 172 963 252 | 73 | 130 831 645 | 75,64% |
| **Ogółem** | **1 332 573 532** | **5 634 120 893** | **2 013** | **5 064 814 229** | **89,90%** |

*Alokacja przeliczona z euro na PLN wg kursu październikowego 4,228*

Wartość dofinansowania środków przekazanych na rzecz beneficjentów wynosi ogółem   
**3 974 618 954,10 zł**.

**W ramach WRPO realizowane są także projekty kluczowe dla regionu, m.in. takie jak:**

- „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” (22 tzw. elfów) (wartość ogółem - 469 898 741,31 zł, wartość dofinansowania - 162 363 386,22 zł),

- „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” (wartość ogółem - 407 110 196,40 zł, wartość dofinansowania - 283 642 349,94 zł),

- „Budowa trasy tramwajowej os. Lecha – Franowo” (wartość ogółem - 265 837 332,01 zł, wartość dofinansowania - 99 873 043,23 zł).

Ponadto wśród kluczowych inwestycji znalazły się:

- rozbudowa kilku uczelni w Poznaniu oraz PWSZ w Wielkopolsce,

- budowa dróg i obwodnic, np. Murowanej Gośliny, Piły,

- remont dwóch linii kolejowych (nr 356 i 357),

- przedsięwzięcia związane z kulturą i historią, np. Wzgórze Lecha w Gnieźnie, Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

Już **1 755 beneficjentów zakończyło realizację swoich projektów i rozliczyło wnioski o płatność końcową**. W efekcie realizacji tych projektów:

* wsparto inwestycje 1 172 przedsiębiorstw,
* zakupiono 18 992 szt. środków trwałych,
* utworzono ponad 3 tys. etatów,
* wdrożono 4 049 nowe produkty/usługi,
* wsparto 473,57 ha terenów inwestycyjnych,
* na wspartych terenach inwestycyjnych zlokalizowano 29 inwestycje,
* przeprowadzono 435 szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych,
* wybudowano 27 obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół, a przebudowano 13 obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół oraz doposażono 13 szkół w sprzęt na potrzeby dydaktyki,
* ponad 40 tys. studentów skorzystało z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów,
* przebudowano 125,17 km dróg gminnych, 477,25 km dróg powiatowych oraz 94,24 km dróg wojewódzkich,
* wybudowano 39,29 km dróg gminnych, 5,31 km dróg powiatowych oraz 14,11 km dróg wojewódzkich,
* wybudowano lub oznakowano/wytyczono 61,84 km ścieżek rowerowych,
* wybudowano 9 obwodnic,
* zakupiono 203 jednostki taboru komunikacji miejskiej (autobusy),
* wybudowano/przebudowano 6,18 km sieci ciepłowniczej,
* wybudowano 157,85 km sieci kanalizacji sanitarnej,
* 12 137 osób podłączono do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów,
* przebudowano 9 oczyszczalni ścieków,
* utworzono 60 stanowisk pomiarowych i innych narzędzi w zakresie monitoringu środowiska,
* 162 obiekty objęto termomodernizacją,
* w wyniku realizacji projektów zaoszczędzono 42 368 GJ/rok energii cieplnej,
* zrealizowano 58 projektów w zakresie ochrony powietrza, 16 projektów w zakresie racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej,
* 2 580 ha terenów zostało objętych ochroną przeciwpowodziową,
* zakupiono 26 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof,
* zbudowano/przebudowano/doposażono 16 obiektów infrastruktury społecznej,
* doposażono 57 instytucji ochrony zdrowia,
* wykonano prawie 786 tys. specjalistycznych badań medycznych zakupionym sprzętem,
* wsparto 34 obiekty/zbiory dziedzictwa kulturowego, a 103 poddano konserwacji,
* przebudowano 38 obiektów turystycznych i rekreacyjnych,
* utworzono 140 punktów informacji turystycznej,
* ponad 1,6 mln turystów skorzystało z systemu rezerwacji i informacji turystycznej,
* w 6 obiektach dziedzictwa kulturowego zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych,
* wybudowano 640,24 km oraz przebudowano 194,99 km szlaków turystycznych,
* uruchomiono 30 PIAP (publicznych punktów dostępu do Internetu).