INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU

Beneficjent: Powiat Kościański

Priorytet 3 „Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce”

Działanie 3.1 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej”

Tytuł projektu: „Rozwój mobilności i infrastruktury oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Powiatu Kościańskiego poprzez zastosowanie multimodalnych i rozwiązań transportowych”

Numer wniosku o dofinansowanie: FEWP.03.01-IZ.00-0003/25

Realizator: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

Partnerzy: Gmina Miejska Kościan, Gmina Kościan, Gmina Czempiń, Gmina Śmigiel, Gmina Krzywiń

Budżet projektu

| Całkowita wartość projektu | 86 665 943,95 PLN |
| --- | --- |
| Koszty kwalifikowalne | 85 366 195,52 PLN |
| Kwota dofinansowania | 59 756 336,86 PLN |
| w tym z EFRR | 59 756 336,86 PLN |
| z BP | 0,00 PLN |
| Wkład własny | 25 609 858,66 PLN |
| Koszty niekwalifikowalne | 1 299 748,43 PLN |
| Poziom dofinansowania | 70% |
| w tym z EFRR | 70% |
| z BP | 0% |

Harmonogram realizacji projektu

| Termin rozpoczęcia realizacji projektu | 15.04.2025 r. |
| --- | --- |
| Termin zakończenia realizacji projektu | 30.11.2027 r. |

Opis przedmiotu projektu
(przygotowany na podstawie dokumentacji aplikacyjnej)

Projekt będzie realizowany na terenie Powiatu Kościańskiego w partnerstwie z Gminą Kościan, Czempiń, Śmigiel, Krzywiń oraz z miastem Kościan. Efektem realizacji inwestycji będzie stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Powiatu Kościańskiego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację następujących zadań:

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Nacławskiej do ul. Sierakowskiego w Kościanie;

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3971P Kościan, ul. Przemysłowa o drogę rowerową/chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem;

- Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Chłapowskiego w Kościanie;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3975P Kościan ul. Sierakowskiego o chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego;

- Budowa parkingu „Park&Ride” wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bączkowskiego;

- Budowa parkingu „Park&Ride” wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Uczniowskiej;

- Wyznaczenie przystanków komunikacji publicznej w Kościanie;

- Budowa miejsca obsługi rowerzystów przy ścieżce rowerowej przy Al. Kościuszki;

- Punkt ładowania pojazdów elektrycznych – dworzec w Kościanie;

- Budowa drogi dla pieszych i rowerów – droga powiatowa nr 3969P przy ul. Poznańskiej;

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P Bonikowo - Kurowo - droga powiatowa nr 3949P o drogę rowerową/chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego;

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3897P Nowy Lubosz - Stary Lubosz o chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego;

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3897P Stary Lubosz - droga powiatowa nr 3915P o drogę rowerową/chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego;

- Przebudowa drogi gminnej w Pianowie o chodnik i ścieżkę pieszo-rowerową;

- Budowa ścieżki rowerowej w Katarzyninie wraz z punktem przesiadkowym;

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3915P, 3897P Gorzyce - Stary Gołębin o drogę rowerową;

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2491P Piechanin - Srocko Wielkie o drogę rowerową;

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3910P Sepienko - Zadory - Piotrowo Drugie - Piotrowo Pierwsze na odcinku Zadory - Piotrowo Pierwsze;

- Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Mosińskim;

- Budowa przejścia pieszo-rowerowego pod DW310 oraz linią kolejową Poznań -Wrocław nr 271;

- Budowa drogi rowerowej w ciągu DW310 na odcinku od ul. Sportowej w Głuchowie przez skrzyżowanie z ul. Siernicką do węzła przesiadkowego w Głuchowie;

- Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w Słoninie w ciągu drogi gminnej na odcinku od mostu nad strumieniem Olszynka do drogi powiatowej;

- Budowa węzła przesiadkowego w Głuchowie przy ul. Cmentarnej;

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820P Poladowo - granica Powiatu Kościańskiego o drogę rowerową;

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3904P Morownica - Bronikowo o drogę rowerową;

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3906P Czacz - Przysieka Polska o drogę rowerową;

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3937P Stare Bojanowo - Olszewo o ścieżkę rowerową;

- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Morownickiej w Śmiglu;

- Węzeł przesiadkowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Starym Bojanowie;

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3908P Jerka - Łuszkowo o drogę rowerową;

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3919P Łuszkowo - DW432 o drogę rowerową oraz chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego;

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3927P Jerka - Świniec o drogę rowerową;

- Budowa węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jerka;

- Rozbudowa centrum przesiadkowego w Kościanie na ul. Dworcowej o parking „Kiss&Ride” oraz ekran informacyjny;

- Nadzór inwestorski dla zadań Powiatu Kościańskiego;

- Nadzór inwestorski dla zadań Gminy Miejskiej Kościan;

- Nadzór inwestorski dla zadań Gminy Kościan;

- Nadzór inwestorski dla zadań Gminy Czempiń;

- Nadzór inwestorski dla zadań Gminy Śmigiel;

- Działania informacyjno-edukacyjne kształtujące świadomość ekologiczną;

- Działania promocyjno-informacyjne;

- Opracowanie wybranych elementów studium wykonalności.

Planowane efekty rzeczowe (produkty):

- Wspierana infrastruktura rowerowa – 34,968 km;

- Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną – 6 szt.;

- Liczba doposażonych obiektów „parkuj i jedź”– 7 szt.;

- Liczba miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami w wybudowanych, przebudowanych lub doposażonych obiektach „parkuj i jedź” – 12 szt.;

- Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.;

- Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 24 szt.;

- Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 3 szt.;

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) – 23 szt. ;

- Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 16 szt.

Cel projektu

(przygotowany na podstawie dokumentacji aplikacyjnej)

Celem nadrzędnym projektu jest wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności na obszarze wszystkich gmin Powiatu Kościańskiego jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Cel ten ma zostać osiągnięty nie tylko poprzez realizację działań informacyjno-edukacyjnych, ale też poprzez odpowiedni rozwój infrastruktury w tym zakresie. Kierunek rozwoju ma w szczególności dążyć do modelu opartego na transporcie kolejowym jako transporcie stanowiącym oś komunikacji na ternie powiatu pomiędzy gminami, jak i pomiędzy powiatem a powiatami ościennymi (poznański, leszczyński) i aglomeracjami (Poznań, Leszno, Wrocław) oraz centrami przesiadkowymi i węzłami przesiadkowymi (m.in. Jerka oraz Głuchowo) na terenie powiatu połączonymi z węzłami przesiadkowymi na kolej (Czempiń, Stare Oborzyska, Kościan, Przysieka Stara, Stare Bojanowo), a także lokalnymi ośrodkami gospodarczymi (Czempiń, Kościan, Krzywiń, Śmigiel).

Cele szczegółowe projektu, które stanowią jednocześnie odpowiedź na istniejące problemy i potrzeby uzasadniające realizację projektu to:

- skrócenie czasu podróży pasażerów dzięki budowie systemu ciągów komunikacji rowerowej i pieszej niezależnych od dróg, prowadzących do m.in. węzłów przesiadkowych;

- zwiększenie modalnego udziału transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną;

- zwiększenie płynności ruchu pojazdów transportu publicznego i zlikwidowanie przeszkód w ruchu;

- zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dzięki budowie infrastruktury przystankowej i około przystankowej jak dojścia i ich oświetlenie;

- integracja taryfowa komunikacji publicznej na terenie powiatu z innymi rodzajami transportu, a także różnymi przewoźnikami/operatorami;

- zwiększenie integracji różnych środków transportu dzięki budowie systemu ciągów komunikacyjnych;

- zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu;

- zwiększenie stopnia wykorzystania OZE dzięki montażowi oświetlania wiat zasilanego panelami fotowoltaicznymi;

- wsparcie zeroemisyjnych form mobilności dzięki montażowi stacji ładowania pojazdów elektrycznych na węźle przesiadkowym w Kościanie i Głuchowie;

- zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych dzięki odseparowaniu ruchu rowerowego i pieszego od ruchliwych dróg z dużym natężeniem pojazdów i wprowadzeniu m.in. sygnalizacji świetlnej w najniebezpieczniejszych miejscach, jak i budowie oświetlenia oraz monitoringu, a także budowie infrastruktury przystankowej i około przystankowej;

- zwiększenie dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej;

- zwiększenie komfortu podróży;

- zmniejszenie liczby wypadków drogowych, szczególnie z udziałem rowerzystów i pieszych;

- poprawa klimatu akustycznego w terenach zurbanizowanych;

- zmniejszenie kosztów transportu do punktów docelowych i zmniejszenie wykluczenia transportowego osób ubogich;

- zmniejszenie całościowego oddziaływania systemu transportowego na środowisko/klimat.

Planowane rezultaty realizacji projektu:

- Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej – zmiana z 0,00 na 292 250,00 użytkowników/rok;

- Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych, przebudowanych lub doposażonych obiektach „parkuj i jedź” – zmiana z 0,00 na 36 395,00 szt.